-9- ผด.02

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2561**

**องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่**

**ยุทธศาสตร์ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม**

 **1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ (บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561** |
| **พ.ศ. 2560** | **พ.ศ. 2561** |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | ก่อสร้างถนนผิวจราจรเคพซีล (Cape Seal) ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านวังขามป้อม | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนผิวจราจรเคพซีล (Cape Seal) ภายในหมู่ที่ 7 ซอยหลังวัดวังขามป้อม ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 360.00 ตารางเมตร พร้อมงานตีเส้นจราจร | 150,000 | ตำบลดอยหล่อ | กองช่างอบต.ดอยหล่อ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**งานนโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ**

-10- ผด.02

**ยุทธศาสตร์ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม**

 **1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ (บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561** |
| **พ.ศ. 2560** | **พ.ศ. 2561** |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 23 | ก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแบบ (Cape Seal) ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านดงป่าหวายปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE) หมู่ที่ 9 บ้านปากทางสามัคคี | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแบบ (Cape Seal) ภายในหมู่ที่ 8 ซอยหลังวัดดงป่าหวาย ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 96.00 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 384.00 ตารางเมตร พร้อมงานตีเส้นจราจรเพื่อจ่ายตามโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE) หมู่ที่ 9 เสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีตผิวจราจร ซอย 2 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาว 118.00 เมตร พื้นที่ ไม่น้อยกว่า 472.00 ตารางเมตร พร้อมงานตีเส้นจราจร | 150,000150,000 | ตำบลดอยหล่อตำบลดอยหล่อ | กองช่างอบต.ดอยหล่อกองช่างอบต.ดอยหล่อ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**งานนโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ**

-11- ผด.02

**ยุทธศาสตร์ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม**

 **1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ (บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561** |
| **พ.ศ. 2560** | **พ.ศ. 2561** |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 45 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 บ้านห้วยเปายงปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE) หมู่ที่ 16 บ้านไร่พัฒนา | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่ที่ 15 ซอย 10 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 117.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 351.00 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทางลูกรัง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อจ่ายตามโครงการ จุดเริ่มต้นหน้าบ้าน นายสิทธิเวช อินต๊ะแก้ว ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาว 118.00 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 472.00 ตารางเมตร พร้อมงานตีเส้นจราจรและป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ | 150,000150,000 | ตำบลดอยหล่อตำบลดอยหล่อ | กองช่างอบต.ดอยหล่อกองช่างอบต.ดอยหล่อ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**งานนโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ**

-12- ผด.02

**ยุทธศาสตร์ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม**

 **1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ (บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561** |
| **พ.ศ. 2560** | **พ.ศ. 2561** |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 6 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 19 บ้านท่าล้อ | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 19 จำนวน 2 สาย - (สายที่ 1) ตั้งไว้ 63,700 บาท เชื่อมถนนสายบ้านวังขามป้อม ด้านหน้าที่ดินนายเอกชัย แดงซอน มีขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 35.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 140.00 ตารางเมตรพร้อมงานไหล่ทางดินลูกรังปับเกลี่ยเฉลี่ยข้างละ 0.30 เมตร- (สายที่ 2) ตั้งไว้ 85,600 บาท ด้านหน้าที่ดินนายจันทร์ สิทธิกิจ มีขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 66.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 198.00 ตารางเมตร พร้อมงานไหล่ทางดินลูกรังปับเกลี่ยเฉลี่ยข้างละ 0.30 เมตร | 149,300 | ตำบลดอยหล่อ | กองช่างอบต.ดอยหล่อ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**งานนโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ**

-13- ผด.02

**ยุทธศาสตร์ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม**

 **1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ (บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561** |
| **พ.ศ. 2560** | **พ.ศ. 2561** |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 7 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 20 บ้านห้วยทราย | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 20 ดังนี้ - (ช่วงที่ 1) บริเวณด้านหน้าที่ดินนายวุฒิ ทรตัน ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 17 เมตร หนา 0.10 เมตร แบบไม่มีไหล่ทาง พื้นที่ไม่น้อยกว่า 68 ตารางเมตร -(ช่วงที่ 2) บริเวณด้านหน้าที่ดินนายวุฒิ ทรตัน ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 25 เมตร หนา 0.10 เมตร แบบไม่มีไหล่ทาง พื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า 75 ตารางเมตร  | 46,000 | ตำบลดอยหล่อ | กองช่างอบต.ดอยหล่อ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**งานนโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ**

-14- ผด.02

**ยุทธศาสตร์ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม**

 **1.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ (บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561** |
| **พ.ศ. 2560** | **พ.ศ. 2561** |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 12 | ก่อสร้างรั้วรอบที่ดินสาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ 17 บ้านใหม่พัฒนาวางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 18 บ้านโทกเสือ | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรั้วรอบที่ดินสาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ 17 บริเวณระบบประปาหมู่บ้าน ขนาดกว้าง 2.72 เมตร สูง 1.50 เมตร ยาว 73.44 เมตร เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างตามโครงการ (เชื่อมระบบส่งน้ำจากสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดอยน้อย-โทกเสือ) จุดเริ่มต้นบริเวณหน้าบ้านนายตา นันทนัท วางท่อ PVC 6 นิ้ว ชั้น 8.5 ปลายบาน จำนวน 73 ท่อน | 150,000150,000 | ตำบลดอยหล่อตำบลดอยหล่อ | กองช่างอบต.ดอยหล่อกองช่างอบต.ดอยหล่อ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**งานนโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ**

-15- ผด.02

**ยุทธศาสตร์ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม**

 **1.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ (บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561** |
| **พ.ศ. 2560** | **พ.ศ. 2561** |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 34 | ก่อสร้างลานกีฬาต้านยาเสพติด หมู่ที่ 22 บ้านวังธารทองก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ชั้น | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างลานกีฬาต้านยาเสพติด หมู่ที่ 22 บริเวณศาลาเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน ขนาดกว้าง 16.00 เมตร ยาว 26.00 หนา 0.08 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 416.00 ตารางเมตร พร้อมงานตีเส้นสนามกีฬาเพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ชั้น พื้นที่ดำเนินการ อบต.ดอยหล่อ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 9.00 เมตร พื้นที่ใช้สอยรวม 36 ตารางเมตร | 150,000550,000 | ตำบลดอยหล่อตำบลดอยหล่อ | กองช่างอบต.ดอยหล่อกองช่างอบต.ดอยหล่อ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**งานนโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ**

-16- ผด.02

**ยุทธศาสตร์ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม**

 **1.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ (บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561** |
| **พ.ศ. 2560** | **พ.ศ. 2561** |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 56 | ปรับปรุงร้านค้าชุมชนก่อสร้างอาคารโรงสูบน้ำพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านจอมทอง | เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงร้านค้าชุมชน หมู่ที่ 6 ขนาดกว้าง 10.00 เมตร ยาว 24.00 เมตร สูง 3.00 เมตรเพื่อจ่ายตามโครงการก่อสร้างอาคารโรงสูบน้ำพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านจอมทอง ขนาดกว้าง โรงสูบน้ำ 4.00 เมตร ยาว 5.00 เมตร สูง 3.10 เมตร | 639,000300,000 | ตำบลดอยหล่อตำบลดอยหล่อ | กองช่างอบต.ดอยหล่อกองช่างอบต.ดอยหล่อ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**งานนโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ**

-17- ผด.02

**ยุทธศาสตร์ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม**

 **1.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ (บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561** |
| **พ.ศ. 2560** | **พ.ศ. 2561** |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 78 | ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างและติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ 1 บ้านสันหินขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างและติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ 2 บ้านเหล่าป๋วย  | อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอจอมทอง ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างและติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ 1 บ้านสันหินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอจอมทอง ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างและติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ 2 บ้านเหล่าป๋วย  | 150,000150,000 | ตำบลดอยหล่อตำบลดอยหล่อ | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอจอมทองการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอจอมทอง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**งานนโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ**

-18- ผด.02

**ยุทธศาสตร์ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม**

 **1.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ (บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561** |
| **พ.ศ. 2560** | **พ.ศ. 2561** |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 91011 | ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างและติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ 5 บ้านห้วยโจ้ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างและติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ 10 บ้านท่าโชค ขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 12 บ้านห้วยทัง  | อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอจอมทอง ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างและติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ 5 บ้านห้วยโจ้อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอจอมทอง ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างและติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ 10 บ้านท่าโชค อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอจอมทอง ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 12 บ้านห้วยทัง  | 150,000150,000150,000 | ตำบลดอยหล่อตำบลดอยหล่อตำบลดอยหล่อ | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอจอมทองการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอจอมทองการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอจอมทอง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**งานนโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ**

-19- ผด.02

**ยุทธศาสตร์ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม**

 **1.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ (บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561** |
| **พ.ศ. 2560** | **พ.ศ. 2561** |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 121314 | ขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 14 บ้านหลังม่อน ขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งไฟฟ้า ส่องสว่าง หมู่ที่ 20 บ้านห้วยทรายขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งไฟฟ้า ส่องสว่าง หมู่ที่ 26 บ้านไร่บวกบง | อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอจอมทอง ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 14 บ้านหลังม่อน อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอจอมทอง ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างและติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ 20 บ้านห้วยทรายอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอจอมทอง ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างและติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ 26 บ้านไร่บวกบง | 150,000104,000150,000 | ตำบลดอยหล่อตำบลดอยหล่อตำบลดอยหล่อ | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอจอมทองการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอจอมทองการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอจอมทอง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**งานนโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ**

-20- ผด.02

**ยุทธศาสตร์ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง**

 **2.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ (บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561** |
| **พ.ศ. 2560** | **พ.ศ. 2561** |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | สนับสนุนงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ | อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอดอยหล่อ ตามโครงการสนับสนุนงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ | 50,000 | อำเภอดอยหล่อ | ปกครองอำเภอ ดอยหล่อ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**งานนโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ**

-21- ผด.02

**ยุทธศาสตร์ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง**

 **2.2 แผนงาน สร้างความเข้มแข็งชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ (บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561** |
| **พ.ศ. 2560** | **พ.ศ. 2561** |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**งานนโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ**

-22- ผด.02

**ยุทธศาสตร์ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง**

 **2.3 แผนงาน การเกษตร**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ (บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561** |
| **พ.ศ. 2560** | **พ.ศ. 2561** |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**งานนโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ**

-23- ผด.02

**ยุทธศาสตร์ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

 **3.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ (บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561** |
| **พ.ศ. 2560** | **พ.ศ. 2561** |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 12 | อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น งานที่ 1 ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น การสำรวจและศึกษาทรัพยากรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น งานที่ 2 งานรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ โดยจ่ายเป็น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าพาหนะ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าป้าย ค่าสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ เป็นต้น เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ โดยจ่ายเป็น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าพาหนะ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าป้าย ค่าสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ เป็นต้น | 50,00050,000 | ตำบลดอยหล่อตำบลดอยหล่อ | สำนักปลัดสำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**งานนโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ**

-24- ผด.02

**ยุทธศาสตร์ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

 **3.2 แผนงาน การเกษตร**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ (บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561** |
| **พ.ศ. 2560** | **พ.ศ. 2561** |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**งานนโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ**

-25- ผด.02

**ยุทธศาสตร์ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

 **3.2 แผนงาน สาธารณสุข**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ (บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561** |
| **พ.ศ. 2560** | **พ.ศ. 2561** |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3 | หมู่บ้าน ชุมชนปลอดขยะ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้และดำเนินกิจกรรมในหมู่บ้าน ชุมชนในเขตตำบลดอยหล่อ โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่ารับรอง  ค่ากระดาษและเครื่องเขียนแบบพิมพ์ เป็นต้น | 30,000 | ตำบลดอยหล่อ | กอง สาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**งานนโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ**

-26- ผด.02

**ยุทธศาสตร์ 4 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น**

 **4.1 แผนงาน ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ (บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561** |
| **พ.ศ. 2560** | **พ.ศ. 2561** |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 12 | จัดงานมหกรรมของดีและภูมิปัญญาอำเภอดอยหล่อส่งเสริมประเพณีกว่างชน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าตอบแทนพิธีกร ค่ารับรอง ค่ากระดาษและเครื่องเขียน เป็นต้นเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าตอบแทนพิธีกร ค่ารับรอง ค่ากระดาษและเครื่องเขียนแบบพิมพ์ เป็นต้น | 70,00020,000 | ตำบลดอยหล่อตำบลดอยหล่อ | กองศึกษาฯกองศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**งานนโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ**

-27- ผด.02

**ยุทธศาสตร์ 4 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น**

 **4.1 แผนงาน ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ (บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561** |
| **พ.ศ. 2560** | **พ.ศ. 2561** |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 345 | ฝึกอบรมบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนา ส่งเสริมอัตลักษณ์ท้องถิ่นประเพณีปี๋ใหม่เมือง | อุดหนุนเทศบาลตำบล สองแคว ตามโครงการฝึกอบรมบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนา อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอำเภอดอยหล่อตามโครงการส่งเสริมอัตลักษณ์ท้องถิ่นอุดหนุนคณะกรรมการประจำหมู่บ้าน 26 หมู่บ้าน ตามโครงการประเพณีปี๋ใหม่เมือง หมู่บ้านละ 16,000 บาท | 30,00020,000416,000 | ตำบลสองแควอำเภอดอยหล่อตำบลดอยหล่อ | เทศบาลตำบลสองแควสภาวัฒนธรรมอำเภอ ดอยหล่อคณะกรรม- การประจำหมู่บ้าน 26 หมู่บ้าน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**งานนโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ**

-28- ผด.02

**ยุทธศาสตร์ 4 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น**

 **4.1 แผนงาน ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ (บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561** |
| **พ.ศ. 2560** | **พ.ศ. 2561** |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 678 | ส่งเสริมประเพณีเทศน์มหาชาติวัดหนองผำประเพณีสืบชะตาหลวง (สำนักสงฆ์ ป่าอัมพวัน) พัฒนาจิตใจเยาวชนและประชาชนโดยใช้หลักวิปัสสนา (สำนักสงฆ์พระเทพสิทธาจารย์)  | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่16 บ้านไร่พัฒนา ตามโครงการส่งเสริมประเพณีเทศน์มหาชาติอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 18 บ้านโทกเสือ ตามโครงการประเพณีสืบชะตาหลวง (สำนักสงฆ์ป่าอัมพวัน) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านเหล่าป๋วย ตามโครงการพัฒนาจิตใจเยาวชนและประชาชนโดยใช้หลักวิปัสสนา (สำนักสงฆ์พระเทพสิทธาจารย์)  | 30,00030,00010,000 | ตำบลดอยหล่อตำบลดอยหล่อตำบลดอยหล่อ | คณะกรรม- การหมู่บ้าน หมู่ที่16คณะกรรม-การหมู่บ้าน หมู่ที่ 18 คณะกรรม- การหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**งานนโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ**

-29- ผด.02

**ยุทธศาสตร์ 4 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น**

 **4.1 แผนงาน ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ (บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561** |
| **พ.ศ. 2560** | **พ.ศ. 2561** |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 91011 | ปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สำนักสงฆ์ป่าบวกบง) จัดงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุ ดอยน้อยจัดงานประเพณีตักบาตรเทโวโรหนะ (วัดดอยน้อย) | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 26 บ้านไร่บวกบง ตามโครงการ ปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สำนักสงฆ์ป่าบวกบง)อุดหนุนวัดพระธาตุ ดอยน้อย ตามโครงการ จัดงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุดอยน้อย อุดหนุนวัดพระธาตุ ดอยน้อย ตามโครงการ จัดงานประเพณีตักบาตรเทโวโรหนะ  | 10,00030,00030,000 | ตำบลดอยหล่อตำบลดอยหล่อตำบลดอยหล่อ | คณะกรรม-การหมู่บ้าน หมู่ที่ 26วัดพระธาตุ ดอยน้อยวัดพระธาตุ ดอยน้อย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**งานนโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ**

-30- ผด.02

**ยุทธศาสตร์ 4 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น**

 **4.1 แผนงาน ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ (บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561** |
| **พ.ศ. 2560** | **พ.ศ. 2561** |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 12131415 | จัดงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุ ดอยหล่อ จัดงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุ วัดฟ้าหลั่งจัดพิธีเข้าปริวาสกรรมวัดม่อนฤาษีลานวัด ลานธรรม ลานธรรมชาติ(วัดม่อนห้วยแก้ว)  | อุดหนุนวัดพระธาตุ ดอยหล่อ ตามโครงการ จัดงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุดอยหล่ออุดหนุนวัดฟ้าหลั่ง ตามโครงการจัดงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดฟ้าหลั่งอุดหนุนวัดปากทางสามัคคี (วัดม่อนฤาษี) ตามโครงการจัดพิธีเข้าปริวาสกรรมวัดม่อนฤาษีอุดหนุนวัดรัตนาราม (วัดม่อนห้วยแก้ว) ตามโครงการลานวัด ลานธรรม ลานธรรมชาติ | 30,00030,00040,00060,000 | ตำบลดอยหล่อตำบลดอยหล่อตำบลดอยหล่อตำบลดอยหล่อ | วัดพระธาตุ ดอยหล่อวัดฟ้าหลั่งวัดปากทางสามัคคี (วัดม่อนฤาษี)วัดรัตนาราม (วัดม่อน ห้วยแก้ว) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**งานนโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ**

-31- ผด.02

**ยุทธศาสตร์ 4 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น**

 **4.1 แผนงาน ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ (บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561** |
| **พ.ศ. 2560** | **พ.ศ. 2561** |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 16171819 | จัดงานไหว้สาสมเด็จย่า(วัดสิริมังคลาจารย์) ประเพณีสรงน้ำพระธาตุเจดีย์(วัดดงป่าหวาย) รุกขมูลกรรมนำชุมชนรักษาศีล 5(วัดดงป่าหวาย) วันเข้าพรรษาพาลูกหลานเข้าวัด (วัดสันคะยอม)  | อุดหนุนวัดสิริมังคลาจารย์ ตามโครงการจัดงาน ไหว้สาสมเด็จย่าอุดหนุนวัดอรัญวาส (วัดดงป่าหวาย) ตามโครงการประเพณีสรงน้ำพระธาตุเจดีย์อุดหนุนวัดอรัญวาส (วัดดงป่าหวาย) ตามโครงการรุกขมูลกรรม นำชุมชนรักษาศีล 5อุดหนุนวัดสันคะยอม ตามโครงการ วันเข้าพรรษาพาลูกหลานเข้าวัด  | 40,00030,00030,00020,000 | ตำบลดอยหล่อตำบลดอยหล่อตำบลดอยหล่อตำบลดอยหล่อ | วัดสิริมังคลาจารย์วัดอรัญวาส (วัดดง ป่าหวาย)วัดอรัญวาส (วัดดง ป่าหวาย)วัดสันคะยอม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**งานนโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ**

-32- ผด.02

**ยุทธศาสตร์ 4 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น**

 **4.1 แผนงาน ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ (บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561** |
| **พ.ศ. 2560** | **พ.ศ. 2561** |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 20212223 | ประเพณี สรงน้ำพระธาตุเจดีย์ ครูบาสุข อนันโท (วัดดอนชื่น)ประเพณีสวดอิติปิโส 108 จบ(วัดปากทางเจริญ)วันเข้าพรรษาพาลูกหลานเข้าวัด (วัดหนองหอก)รุกขมูลกรรม นำชุมชนรักษาศีล 5(วัดหนองหอก) | อุดหนุนวัดดอนชื่น ตามโครงการประเพณี สรงน้ำพระธาตุเจดีย์ ครูบาสุข อนันโทอุดหนุนวัดปากทางเจริญ ตามโครงการประเพณีสวดอิติปิโส 108 จบอุดหนุนวัดหนองหอก ตามโครงการ วันเข้าพรรษาพาลูกหลานเข้าวัด อุดหนุนวัดหนองหอก ตามโครงการ โครงการรุกขมูลกรรม นำชุมชนรักษาศีล 5 | 30,00030,00020,00030,000 | ตำบลดอยหล่อตำบลดอยหล่อตำบลดอยหล่อตำบลดอยหล่อ | วัดดอนชื่น วัดปากทางเจริญวัดหนอง-หอกวัดหนอง-หอก |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**งานนโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ**

-33- ผด.02

**ยุทธศาสตร์ 4 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น**

 **4.1 แผนงาน ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ (บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561** |
| **พ.ศ. 2560** | **พ.ศ. 2561** |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 2425 | สืบชะตาหลวง(วัดเหล่าเป้า)ประเพณีตั้งธรรมหลวง(วัดวังขามป้อม) | อุดหนุนวัดเหล่าเป้าตามโครงการสืบชะตาหลวงอุดหนุนวัดวังขามป้อม ตามโครงการประเพณีตั้งธรรมหลวง | 30,00020,000 | ตำบลดอยหล่อตำบลดอยหล่อ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**งานนโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ**

-34- ผด.02

**ยุทธศาสตร์ 5 การพัฒนาชีวิตของประชาชน**

 **5.1 แผนงาน สร้างความเข้มแข็งชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ (บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561** |
| **พ.ศ. 2560** | **พ.ศ. 2561** |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**งานนโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ**

-35- ผด.02

**ยุทธศาสตร์ 5 การพัฒนาชีวิตของประชาชน**

 **5.2 แผนงาน สังคมสงเคราะห์**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ (บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561** |
| **พ.ศ. 2560** | **พ.ศ. 2561** |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1234 | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเบี้ยยังชีพคนพิการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์จัดซื้อเครื่องนุ่งห่มกันหนาว  | เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในตำบลดอยหล่อ  เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพคนพิการ ในตำบลดอยหล่อเพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ ในตำบลดอยหล่อเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดซื้อเครื่องนุ่ง ห่มกันหนาวให้แก่ผู้ยากจน ยากไร้ และด้อยโอกาสให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  | 18,432,0006,144,000420,00050,000 | ตำบลดอยหล่อตำบลดอยหล่อตำบลดอยหล่อตำบลดอยหล่อ | สำนักปลัดสำนักปลัดสำนักปลัดสำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |

**งานนโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ**

-36- ผด.02

**ยุทธศาสตร์ 5 การพัฒนาชีวิตของประชาชน**

 **5.2 แผนงาน สังคมสงเคราะห์**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ (บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561** |
| **พ.ศ. 2560** | **พ.ศ. 2561** |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 5 | อบรมอาชีพระยะสั้นสำหรับผู้สูงอายุและกลุ่มพัฒนาสตรีตำบลดอยหล่อ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ โดยจ่ายเป็น ค่าตอบแทน ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าตอบแทนพิธีกร เป็นต้น |  30,000 | ตำบลดอยหล่อ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |

**งานนโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ**

-37- ผด.02

**ยุทธศาสตร์ 5 การพัฒนาชีวิตของประชาชน**

 **5.3 แผนงาน สาธารณสุข**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ (บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561** |
| **พ.ศ. 2560** | **พ.ศ. 2561** |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 12 | ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก และโรคติดต่อนำโดยแมลงรณรงค์ป้องกันพิษสุขนัขตามปนิธานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬากรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เช่น การฝึกอบรม ให้ความรู้ การประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่างๆ การจัดนิทรรศการ การพ่นหมอกควัน ฯลฯ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เช่น การฝึกอบรม ให้ความรู้ การประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่างๆ การจัดนิทรรศการ ฯลฯ ประชาสัมพันธ์ ค่าจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น | 150,00080,000 | ตำบลดอยหล่อตำบลดอยหล่อ | กอง สาธารณสุขกอง สาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**งานนโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ**

-38- ผด.02

**ยุทธศาสตร์ 5 การพัฒนาชีวิตของประชาชน**

 **5.4 แผนงาน การศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ (บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561** |
| **พ.ศ. 2560** | **พ.ศ. 2561** |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 123 | สนับสนุนงานดูแลสนามกีฬากลางประจำอำเภอดอยหล่อส่งเสริมศูนย์สารสนเทศและห้องสมุดชุมชนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับ เด็กปฐมวัย | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนงานดูแลสนามกีฬากลางประจำอำเภอดอยหล่อ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ ซึ่งเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน การส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ในชุมชน เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ ได้แก่ การจัดกิจกรรมในวันสำคัญของศาสนาและวันสำคัญของชาติต่าง ๆ โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของตำบลดอยหล่อ รวมทั้งกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม | 150,00010,00040,000 | ตำบลดอยหล่อตำบลดอยหล่อตำบลดอยหล่อ | กองศึกษาฯกองศึกษาฯกองศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**งานนโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ**

-39- ผด.02

**ยุทธศาสตร์ 5 การพัฒนาชีวิตของประชาชน**

 **5.4 แผนงาน การศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ (บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561** |
| **พ.ศ. 2560** | **พ.ศ. 2561** |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 456 | จัดงานวันเด็กแห่งชาติส่งเสริมมาตรฐานการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดงาน วันเด็กแห่งชาติประจำปี เช่น ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าจัดซื้อของขวัญ ของรางวัล ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำกิจกรรม เป็นต้น เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ อาทิ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเช่าสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ เป็นต้นเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | 60,00040,0001,181,200 | ตำบลดอยหล่อตำบลดอยหล่อตำบลดอยหล่อ | กองศึกษาฯกองศึกษาฯกองศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**งานนโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ**

-40- ผด.02

**ยุทธศาสตร์ 5 การพัฒนาชีวิตของประชาชน**

 **5.4 แผนงาน การศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ (บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561** |
| **พ.ศ. 2560** | **พ.ศ. 2561** |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 78910 | ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม ศูนย์กีฬาหมู่บ้านและศูนย์กีฬาตำบลดอยหล่อแข่งขันกีฬามวลชนสัมพันธ์ตำบล ดอยหล่อแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด (ดอยหล่อเกมส์)แข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬามวลชนสัมพันธ์ตำบลดอยหล่อ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬามวลชนสัมพันธ์ตำบลดอยหล่อ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาต่อต้าน ยาเสพติด (ดอยหล่อเกมส์) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน  | 150,00040,000250,00050,000 | ตำบลดอยหล่อตำบลดอยหล่อตำบลดอยหล่อตำบลดอยหล่อ | กองศึกษาฯกองศึกษาฯกองศึกษาฯกองศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**งานนโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ**

-41- ผด.02

**ยุทธศาสตร์ 5 การพัฒนาชีวิตของประชาชน**

 **5.4 แผนงาน การศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ (บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561** |
| **พ.ศ. 2560** | **พ.ศ. 2561** |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1112 | เยาวชนดอยหล่อรักดีพัฒนาส่งเสริมการเรียนการสอนแก่นักเรียนที่เรียนของศูนย์การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยในเขตตำบลดอยหล่อ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมให้เยาวชนในเขตตำบลดอยหล่อ โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่ารับรอง ค่ากระดาษและเครื่องเขียน เป็นต้นอุดหนุนศูนย์การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยตำบลดอยหล่อ ตามโครงการพัฒนาส่งเสริมการเรียนการสอนแก่นักเรียนที่เรียนของศูนย์การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยในเขตตำบลดอยหล่อ  | 30,00020,000 | ตำบลดอยหล่อตำบลดอยหล่อ | กองศึกษาฯกศน.ตำบลดอยหล่อ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**งานนโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ**

-42- ผด.02

**ยุทธศาสตร์ 5 การพัฒนาชีวิตของประชาชน**

 **5.4 แผนงาน การศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ (บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561** |
| **พ.ศ. 2560** | **พ.ศ. 2561** |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1314 | สนับสนุนอาหารกลางวันแก่นักเรียนในเขตตำบลดอยหล่อส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน  | อุดหนุนโรงเรียนสังกัดสำนักงานการศึกษา ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ตามโครงการสนับสนุนอาหารกลางวันแก่นักเรียนในเขตตำบลดอยหล่ออุดหนุนโรงเรียนสังกัดสำนักงานการศึกษา ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน เพื่ออุดหนุนให้โรงเรียน จำนวน 7 แห่ง โดยจ่ายเป็น ค่ากระดาษและเครื่องเขียน แบบพิมพ์ ค่าพิมพ์เอกสาร เป็นต้น | 2,572,000100,000 | ตำบลดอยหล่อตำบลดอยหล่อ | โรงเรียนสังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)โรงเรียนสังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**งานนโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ**

-43- ผด.02

**ยุทธศาสตร์ 5 การพัฒนาชีวิตของประชาชน**

 **5.5 แผนงาน ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ (บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561** |
| **พ.ศ. 2560** | **พ.ศ. 2561** |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**งานนโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ**

-44- ผด.02

**ยุทธศาสตร์ 6 การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน**

 **6.1 แผนงาน การรักษาความสงบภายใน**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ (บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561** |
| **พ.ศ. 2560** | **พ.ศ. 2561** |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 12 | ฝึกอบรม อปพร. ตำบลดอยหล่อบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินของ อบต.ดอยหล่อ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม โดยจ่ายเป็นค่าจัดฝึกอบรม ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่ารับรอง เป็นต้นเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการระบบทางแพทย์ฉุกเฉิน เช่น ค่าจ้างเหมาบริการอาสาสมัครกู้ชีพ ค่ายา เวชภัณฑ์ และวัสดุที่เกี่ยวข้องในการให้บริการผู้บาดเจ็บฉุกเฉิน  | 50,000500,000 | ตำบลดอยหล่อตำบลดอยหล่อ | สำนักปลัดสำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**งานนโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ**

-45- ผด.02

**ยุทธศาสตร์ 6 การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน**

 **6.1 แผนงาน การรักษาความสงบภายใน**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ (บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561** |
| **พ.ศ. 2560** | **พ.ศ. 2561** |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3 | ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด | เพื่อจ่ายเป็นค่าฝึกอบรมฟื้นฟูผู้เสพผู้ติดยาเสพติดและส่งเสริมอาชีพ การจัดตั้งด่านตรวจ ฝึกอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนและประชาชน โดยจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ชุดตรวจ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ ค่าสมนาคุณวิทยากร เป็นต้น | 50,000 | ตำบลดอยหล่อ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**งานนโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ**

-46- ผด.02

**ยุทธศาสตร์ 6 การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน**

 **6.1 แผนงาน การรักษาความสงบภายใน**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ (บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561** |
| **พ.ศ. 2560** | **พ.ศ. 2561** |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 45 | ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งด่านตรวจ โดยจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันหรืออบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลดอยหล่อ | 30,00050,000 | ตำบลดอยหล่อตำบลดอยหล่อ | สำนักปลัดสำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**งานนโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ**

-47- ผด.02

**ยุทธศาสตร์ 7 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี**

 **7.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ (บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561** |
| **พ.ศ. 2560** | **พ.ศ. 2561** |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 12 | ช่วยเหลือประชาชนผู้เดือดร้อนตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ  | เพื่อเป็นการสงเคราะห์  การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วย ผู้ด้อยโอกาสและครอบครัวผู้มีรายได้น้อย และผู้ไร้ที่พึ่งเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่ารับรอง เป็นต้น | 30,000100,000 | ตำบลดอยหล่อตำบลดอยหล่อ | สำนักปลัดสำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**งานนโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ**

-48- ผด.02

**ยุทธศาสตร์ 7 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี**

 **7.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ (บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561** |
| **พ.ศ. 2560** | **พ.ศ. 2561** |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 34 | ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งวันสตรีสากล | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ การรณรงค์หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ โดยจ่ายเป็น ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าป้าย ค่าสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าอาหาร ค่าเตรียมและตกแต่งสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น | 700,00050,000 | ตำบลดอยหล่อตำบลดอยหล่อ | สำนักปลัดสำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**งานนโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ**

-49- ผด.02

**ยุทธศาสตร์ 7 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี**

 **7.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ (บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561** |
| **พ.ศ. 2560** | **พ.ศ. 2561** |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 56 | ท้องถิ่นงาม 3 ส สะอาด สวยงาม สุขภาพฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายเงินของท้องถิ่น | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมสำนักงานให้น่าอยู่และเสริมสร้างสุขอนามัยให้ดีขึ้นเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ โดยจ่ายเป็น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าพาหนะ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าป้าย ค่าสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเตรียมและตกแต่งสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น | 60,000100,000 | ตำบลดอยหล่อตำบลดอยหล่อ | สำนักปลัดกองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**งานนโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ**

-50- ผด.02

**ยุทธศาสตร์ 7 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี**

 **7.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ (บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561** |
| **พ.ศ. 2560** | **พ.ศ. 2561** |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 789 | อาสาสมัครลูกเสือประชาธิปไตยบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอดอยหล่อฝึกอบรมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มพัฒนาสตรี | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ ให้แก่อาสาสมัครลูกเสือ โดยจ่ายเป็น ค่าตอบแทน ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่ารับรอง ค่ากระดาษและเครื่องเขียนเป็นต้นอุดหนุนเทศบาลตำบล ยางคราม ตามโครงการบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอดอยหล่อเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทน คาสสมนาคุณวิทยากร ค่ารับรองฯลฯ | 20,00060,00030,000 | ตำบลดอยหล่อตำบลยางครามตำบลดอยหล่อ | สำนักปลัดเทศบาลตำบล ยางครามสำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**งานนโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ**

-51- ผด.02

**ยุทธศาสตร์ 7 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี**

 **7.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ (บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561** |
| **พ.ศ. 2560** | **พ.ศ. 2561** |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1011 | สนับสนุนการจัดงานรัฐพิธีค่าจ้างเหมาสำรวจความพึงพอใจในการรับบริการ | อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอดอยหล่อ ตามโครงการสนับสนุน การจัดงานรัฐพิธีค่าจ้างเหมาสำรวจความพึงพอใจในการรับบริการของประชาชนในเขตตำบลดอยหล่อ | 82,00020,000 | อำเภอดอยหล่อตำบลดอยหล่อ | สำนักปลัดสำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**งานนโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ**